| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  | «БАРГАЖАНАЙ АЙМАГ» НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН ЗАХИРАМЖА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от «17» июля 2024г. № 264-р с. Баргузин О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, расположенных на территории МО СП «Баргузинское Баргузинского района Республики Бурятия. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом МО «Баргузинский район»: 1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения находящихся в собственности муниципального образования «Баргузинский район» (далее - конкурс). 2. Установить, что: 1) Полномочия концедента при исполнении концессионного соглашения осуществляет Муниципальное казенное учреждение Баргузинский районный комитет имущественных отношений; 2) Конкурс на право заключения концессионного соглашения является открытым; 3) Уполномоченным органом на создание конкурсной комиссии по проведению конкурса, утверждение условий концессионного соглашения, утверждение критериев конкурса является Администрация муниципального образования «Баргузинский район»; 4) Уполномоченным органом на утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию является Муниципальное казенное учреждение Баргузинский районный комитет имущественных отношений. 3. Утвердить: 1) Условия концессионного соглашения (Приложение 1); 2) Критерии конкурса (Приложение 2); 3) Параметры критериев конкурса (Приложение 3); 4) Состав конкурсной комиссии (Приложение 4). 4. Муниципальному казенному учреждению Баргузинский районный комитет имущественных отношений (Балаганову В.Б.) в срок до 18.07.2024 г. опубликовать сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, расположенных на территории МО СП «Баргузинское Баргузинского района Республики Бурятия в газете «Баргузинская правда», разместить на официальном сайте Российской Федерации – www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования «Баргузинский район» в сети Интернет. 5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Российской Федерации – www.torgi.gov.ru. 6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте МО «Баргузинский район» по ссылке https://barguzinskij-r81.gosweb.gosuslugi.ru. 7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя Администрации МО «Баргузинский район» Ж.Б. Дамбиева. 8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. |  |  |  |  |  |

Глава   МО «Баргузинский район»                                                                     М.А. Мишурин

исп: Агафонова Е.А.

8-30131-42301

- Приложение 1 к распоряжению

- Администрации МО «Баргузинский район»

- от «17»  июля 2024 года № 264-р

- УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, расположенных на территории МО СП «Баргузинское

Баргузинского района Республики Бурятия.

- Объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, водоснабжения, находящиеся в собственности муниципального образования «Баргузинский район». Имущественный комплекс объектов теплоснабжения, водоснабжения включает в себя следующее имущество:

Недвижимое имущество

| № | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Техническй характеристики/техническое состояние | Балансовая стоимость, руб. | Рыночная стоимость, руб./износ | Начальная/Остаточная/Восстановительная стоимость стоимость, руб (при наличии сведений) | Мероприятия по ремонту/реконструкции(наименование, дата проведения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Баргузинское» тип системы коммунальной инфраструктуры-теплоснобжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание котельной | Республика Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Очирова, 17 | 1974 | 130,7 кв.м. ./удовлетворительное | 341,12 | 2 043 167,00/50,25% | Нет данных |  |
| 2 | Тепловая сеть | Республика Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин | 1974 | 87 м.п./удовлетворительное. | 1249824,00 | 1835673,00/50,00% | Нет данных | Капитальный ремонт теплосетей, протяженностью-92 метра 2019-2022г |
| 3 | Водонапорная башня | Республика Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Очирова, 17 | 1974 | 27,4 кв.м., этажность – 1./удовлетворительное | 1750343,00 | 3441029,00/50,00% | Нет данных |  |

Движимое имущество

| № | Наименование объекта | Адрес | Год изготовления/ техническое состояние | Балансовая стоимость, руб. | Рыночная стоимость, руб./Износ% | Начальная/Остаточная/Восстановительная стоимость стоимость, руб (при наличии сведений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел стальной КВр-0,63 | Республика Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Очирова, 17 | 2009./удовлетворительное | 469999,00 | 292500,00/60% | Нет данных |
| 2 | Котел стальной КВс-0,6 | Республика Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Очирова, 17 | 2010г./удовлетворительное | 145200,00 | 152400,00/60% | Нет данных |
| 3 | Котел водогрейный стальной КСП-500 | Республика Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Очирова, 17 | 2020./удовлетворительное | 229800,00 | 230400,00/60% | Нет данных |
| 4 | Насос центробежный консольный типа К65-50-160 – 1 шт, | Республика Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Очирова, 17 | 2002./удовлетворительное | 11126,00 | 7412,00/60% | Нет данных |
| 5 | Насос 1К20/30 | Республика Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Очирова, 17 | 2010./удовлетворительное | 8965,00 | 5375,00/60% | Нет данных |
| 6 | Насос 1К20/30 | Республика Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Очирова, 17 | 2010./удовлетворительное | 8965,00 | 5375,00/60% | Нет данных |
| 7 | Насос 1К20/30 | Республика Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Очирова, 17 | 2010./удовлетворительное | 8965,00 | 5375,00/60% | Нет данных |
| 8 | Насос центробежный консольный типа 1К8/18 | Республика Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Очирова, 17 | 2012./удовлетворительное | 6973,00 | 4910,00/60% | Нет данных |
| 9 | Дымосос ДН 6,3 | Республика Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Очирова, 17 | 2019./удовлетворительное | 32370,00 | 29250,00/60% | Нет данных |
| 10 | Ленточный угольный транспортер | Республика Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Очирова, 17 | 2014./удовлетворительное | 120000,00 | 120000,00/60% | Нет данных |
| 11 | Насос глубинный ЭЦВ-6 | Республика Бурятия, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Очирова, 17 | 2000./удовлетворительное | 14852,00 | 14852,00/60% | Нет данных |

2. Концессионер обязан за свой счет в период действия концессионного соглашения реконструировать объекты соглашения и осуществлять предоставление услуг теплоснабжения¸ водоснабжения с использованием объектов концессионного соглашения.

Концессионер обязан осуществлять реализацию оказываемых услуг в течение срока действия концессионных соглашений.

Концессионер обязан осуществлять реализацию производимых товаров, работ и услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Республики Бурятия, нормативными правовыми актами муниципального образования «Баргузинский район» льготы по оплате товаров, работ и услуг.

3. Сроки действия концессионного соглашения - 10 лет с даты подписания Концессионного соглашения.

Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения - в течение всего срока действия Соглашения.

Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества – в течение пяти календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения.

Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества - в течение десяти календарных дней с момента прекращения действия Соглашения.

4. Передача в аренду земельного участка, на котором расположен объект концессионного соглашения, и который необходим для осуществления концессионерами деятельности, осуществляется в течение 60 календарных дней со дня подписания концессионного соглашения и на срок действия концессионного соглашения.

5. Целью использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения является осуществление концессионером деятельности, указанной в пункте 2 настоящих Условий на срок, указанный в пункте 3 настоящих Условий.

6. Способом обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению является предоставление непередаваемой безотзывной банковской гарантии, соответствующей утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

Концессионное соглашение заключаются только после предоставления участником конкурса, признанным победителем конкурса или единственным участником конкурса (в случае объявления конкурса несостоявшимся) или участником конкурса, конкурсного предложения, которое по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит наилучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем Конкурса (в случае отказа или уклонения победителя Конкурса от заключения концессионного соглашения) безотзывной банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, в размере 5% от объема инвестиций в создание и реконструкцию объектов концессионного соглашения на соответствующий год.

7. Общий объем расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения за 10 лет должен составлять не менее;

2 483 600,0 (два миллиона четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот) рублей.  Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которое предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионером.

Основные мероприятия по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения

| № | Наименование объекта | Ед.изм. | Кол-во | Сумма (тыс.руб) | Предельные сроки создания ввода объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Баргузинское» |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котельного оборудования: |  |  |  |  |
|  | Котел водогрейный стальной КВр-0,63 с механической топкой (шурующая планка, привод ПШ, дутьевой вентилятор ВЦ 14-46) | Шт. | 1 | 926,0 | 2025 |
|  | Котел водогрейный стальной КВс-0,6 с колосниковой топкой, | Шт. | 1 | 484,0 | 2026 |
|  | Котел водогрейный стальной КСП-500(б/у) | Шт. | 1 | 766,0 | 2028 |
|  | Насос центробежный консольный типа К65-50-160 – 1 шт, | Шт. | 1 | 37,1 | 2024 |
|  | Насос центробежный консольный типа 1К20/30 | Шт. | 1 | 29,9 | 2027 |
|  | Насос центробежный консольный типа 1К20/30 | Шт. | 1 | 29,9 | 2027 |
|  | Насос центробежный консольный типа 1К20/30 | Шт. | 1 | 29,9 | 2027 |
|  | Насос центробежный консольный типа 1К8/18 | Шт. | 1 | 23,3 | 2028 |
|  | Дымосос ДН 6,3 | Шт. | 1 | 107,9 | 2030 |
|  | Насос глубинный ЭЦВ 6 | Шт. | 1 | 49,6 | 2027 |
|  | Итого: |  |  | 2483,6 |  |
| Итого по МО СП «Баргузинское» |  |  |  | 2483,6 |  |

8.   Концессионная плата составляет 0 (ноль) рублей.

9. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, водоснабжения, не допускается:

1) передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по концессионному соглашению третьим лицам, в том числе передача таких объектов в субаренду;

2) передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения;

3) нарушение иных установленных Федеральным законом «О концессионных соглашениях» запретов.

Приложение 2 к распоряжению

- Администрации МО «Баргузинский район»

- от «17»  июля 2024 года № 264-р

КРИТЕРИИ КОНКУРСА

на участие в конкурсе в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, расположенных на территории  МО СП «Баргузинское» Баргузинского района Республики Бурятия.

1) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером в течении срока действия концессионного соглашения, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение). Начальное значение критерия конкурса 2 483,60 тыс. руб.

2) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

- базовый уровень операционных расходов;

- показатели энергосбережения и энергетической эффективности;

-нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации.

3) плановые значения показателей деятельности концессионера:

- удельный расход топлива, кг.у.т/Гкал;

- удельный расход воды, куб,м/Гкал;

- удельный расход электроэнергии в сфере теплоснабжения, кВтч/Гкал;

- удельный расход электроэнергии в сфере водоснабжения кВтч/м3

- уровень потерь тепловой энергии, Гкал;

- уровень потерь воды, м3;

Приложение 3 к распоряжению

- Администрации МО «Баргузинский район»

- от «17» июля 2024 года № 264-р

Параметры критериев конкурса

на участие в конкурсе в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, расположенных на территории  МО СП «Баргузинское» Баргузинского района Республики Бурятия.

Котельная, с. Баргузин, ул. Очирова, 17

| № п/п | Наименование критериев открытого конкурса | Исходные значения критериев открытого конкурса | Параметры критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | 206,09 | уменьшение |
| 2 | Удельный расход электрической энергии,на выработку тепловой энергии кВ.ч./Гкал | 68,241 | уменьшение |
| 3 | величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя при передаче тепловой энергии Гкал/год | 55,70 | уменьшение |
| 4 | удельный расход воды на выработку тепловой энергии куб.м/Гкал | 0,140 | уменьшение |
| 5 | Уровень потерь воды, м3 | 8,67 | уменьшение |
| 6 | Удельный расход электрической энергии на подъем и транспортировку воды, кВтч/м3 | 0,366 | уменьшение |
| 7 | Размер средств на создание (реконструкцию) объекта концессионного соглашения (объекта, передаваемого в соответствии с концессионным соглашением), руб. | 2 483 600,0 | увеличение |

- Приложение 4 к распоряжению

- Администрации МО «Баргузинский район»

- от «17» июля 2024 года № 264-р

СОСТАВ

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

| Дамбиев Ж.Б. | - первый заместитель Руководителя Администрации МО «Баргузинский район» по экономики и финансам, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Стельмашенко М.С. | - председатель МКУ Баргузинский районный комитет имущественных отношений, заместитель председателя комиссии; |
| Чиркова О.А. | - начальник отдела экономики и прогнозирования Администрации МО «Баргузинский район», член комиссии; |
| Яковлева Ю.А. | - начальник Управления финансов Администрации МО «Баргузинский район», член комиссии; |
| Дацив Р.М. Агафонова Е.А. | - нальник юридического отдела Администрации МО «Баргузинский район», член комиссии; - главный специалист по имуществу МКУ Баргузинский районный комитет имущественных отношений, секретарь комиссии; |
| Варфоломеев А.И. | - главный специалист по вопросам ЖКХ МКУ Баргузинский районный комитет имущественных отношений, член комиссии. |