- Приложение

к Постановлению администрации

МО «Баргузинский район» Республики Бурятия

"О муниципальной целевой  программе "Строительство

жилья социального назначения и ликвидации ветхого и

аварийного жилищного фонда в Баргузинском районе

Республики Бурятия в 2008 - 2025 годы"

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

В 2008 - 2025 ГОДЫ"

- Паспорт Программы

Наименование     "Строительство жилья социального назначения и

Программы        ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда

в Баргузинском районе Республики Бурятии в 2008

- 2025 годы" (далее- Программа)

Основание для    Бюджетный кодекс Российской Федерации, Жилищный

разработки       кодекс Российской Федерации, Закон Республики

Программы        Бурятия от 3 декабря 2004 года N 816-III "О

республиканских целевых программах"

Заказчик         Администрация МО «Баргузинский район»

Программы

Основной         Администрация МО «Баргузинский район»

разработчик

Программы

Цели и задачи    Основными целями Программы являются:

Программы        обеспечение жилыми помещениями граждан,

состоящих на учете в качестве нуждающихся в

жилых помещениях, предоставляемых по договору

социального найма; ликвидация ветхого и

аварийного муниципального жилищного фонда путем

переселения граждан в жилые

помещения, предоставленные по договору

социального найма.

Основными задачами Программы являются:

оказание финансовой помощи органам местного

самоуправления в обеспечении жилыми помещениями

граждан, нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договору социального найма,

а также проживающих в муниципальном жилищном

фонде, признанном непригодным для проживания;

создание к 2025 году системного подхода

переселения граждан из муниципального жилищного

фонда со стопроцентным износом в новое

подготовленное социальное жилье без привлечения

бюджетных финансовых средств

Сроки реализации 2008 - 2025 годы

Программы

Перечень         1. Корректировка реестров муниципальных ветхих

и основных аварийных жилых домов (помещений) и

утвержденных мероприятий      муниципальных

программ переселения граждан из

ветхого и аварийного жилищного фонда.

2. Уточнение списков граждан, состоящих на

учете в качестве нуждающихся в жилых

помещениях, предоставляемых по договорам

социального найма.

3. Установлениеочередности сноса муниципального

жилищного фонда, признанного непригодным для

проживания.

4. Выделение и оформление земельных участков

под строительство жилых домов.

5. Разработка и утверждение плана застройки

локальных микрорайонов.

6. Подготовка земельных участков в части

обеспечения их инженерной инфраструктурой.

7. Поэтапное переселение граждан из

муниципальных ветхих и аварийных жилых домов

(жилых помещений)и снос данных жилых домов.

Предоставление жилых помещений гражданам,

состоящим на учете в качестве нуждающихся в

жилых помещениях.

Исполнители      Администрация МО«Баргузинский район»,

Программы        администрации городского и сельских поселении

(по согласованию), иные юридические или

физические лица, уполномоченные заказчиком на

выполнение целевых программных мероприятий

Объем и источники

финансирования   Потребность в финансовых ресурсах - 182500

тыс. рублей (в ценах 2007 года).Из них:5041880

тыс. рублей - средства, получаемые за

наем муниципального жилищного фонда;

10891000 тыс. рублей - средства местного

бюджета (справочно);

10460700 тыс. рублей - средства

республиканского бюджета (справочно)

Ожидаемые        К 2025 году - полная ликвидация муниципального

конечные         ветхого и аварийного жилищного фонда и

результаты       удовлетворение потребности 261 семей,

состоящих на учете в муниципальных образованиях

в качестве нуждающихся в жилых помещениях по

состоянию на 1 января 2007 года

Органы,          Правительство Республики Бурятия

осуществляющие

контроль за

реализацией

Программы

- 1. Общие положения

С 2003 года до принятия настоящей Программы в Баргузинском районе  в составе Местной целевой программы "Жилище"  на 2003 - 2010 годы действовала подпрограмма "Переселение граждан в Республике Бурятия из ветхого и аварийного жилищного фонда". Реализация данной подпрограммы не преследовала целей полной ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда на всей территории республики и улучшения жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма.

Принятие Программы "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Баргузинском районе  в 2008 - 2025 годы" направлено на решение указанных проблем.

В Программе используются следующие основные понятия:

аварийный жилищный фонд - жилые дома, отнесенные к категории непригодных для постоянного проживания или подлежащие реконструкции в результате аварий, пожаров, землетрясений, неравномерной просадки грунтов, повлекших за собой снижение несущей способности и эксплуатационных характеристик, при которых существует опасность для пребывания людей и сохранности инженерного оборудования;

ветхий жилищный фонд - жилые дома, отнесенные к категории непригодных для постоянного проживания на основании полной амортизации и экономической нецелесообразности их модернизации и проведения восстановительного ремонта;

социальное жилье - жилые помещения, предоставляемые гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

расчетная норма предоставления площади жилого помещения - размер общей площади жилого помещения, используемый в целях настоящей Программы для расчета площади жилого помещения, предоставляемого для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении социального жилья. Данная норма составляет:

для одного человека (жилая комната, совмещенный санузел, прихожая, кладовая, кухня-ниша) - 17 кв. м;

для семьи из двух человек (супружеская пара), неполная семья (родитель и ребенок одного пола) - жилая комната, совмещенный санузел, прихожая, кухня-ниша, кладовая - 24,5 кв. м;

для неполной семьи из двух человек (родитель и ребенок другого пола), разнополые взрослые родственники - жилая комната, спальная комната, совмещенный санузел, прихожая, кухня, кухня-ниша, кладовая - 27,5 кв. м;

для семьи из трех человек (родители и ребенок), неполной семьи из трех человек (родитель и два ребенка) - жилая комната, спальная комната, совмещенный санузел, прихожая, кухня-ниша, кладовая) - 33,5 кв. м;

для семьи из четырех человек (родители и 2 однополых ребенка) - жилая комната, спальная комната, совмещенный санузел, прихожая, кухня-ниша, кладовая - 41,5 кв. м;

для семьи из четырех человек (родители + два разнополых ребенка) - жилая комната, 2 спальные комнаты, совмещенный санузел, прихожая, кухня-ниша, кладовая - 43,5 кв. м;

для семьи из пяти человек на три поколения - жилая комната, 3 спальные комнаты, совмещенный санузел, прихожая, кладовая, кухня-ниша - 51,5 кв. м.

- 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами

Общая площадь ветхого и аварийного муниципального жилищного, подлежащая полной ликвидации в рамках реализации данной Программы, составляет 10,38 тыс. кв. м.

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в составе жилищного фонда в МО «Баргузинский район» составляет 3.2 процента.

Кроме того, количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в получении социального жилья в муниципальных образованиях, в республике составляет 261 семей (приложение 1).

В соответствии с программными мероприятиями в республике необходимо построить 25,9 тыс. кв. м социального жилья, из них - 6,86 тыс. кв. м для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в социальном жилье по состоянию на 1 января 2007 года, и 1163,3 тыс. кв. м - для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом его естественного прироста в результате износа. Ежегодный объем прироста ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда в результате износа рассчитан как 1 процент от имеющегося муниципального жилищного фонда по состоянию на 1 января 2007 года и составляет соответственно за период 2007 - 2025 годов 8,64 тыс. кв. м.

Потребность в финансовых ресурсах по МО «Баргузинский район» на строительство социального жилья составляет 182 500 тыс. рублей (в ценах 2007 года

- 3. Основные цели и задачи Программы

1. Основными целями Программы являются:

обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма;

ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда путем переселения граждан в жилые помещения, предоставляемые по договору социального найма и ином установленном законом порядке.

Основными задачами Программы являются:

оказание финансовой помощи органам местного самоуправления в обеспечении жилыми помещениями граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма и проживающих в муниципальном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, в жилые помещения по договору социального найма;

создание системного подхода переселения граждан из муниципального жилищного фонда со стопроцентным износом в новое подготовленное социальное жилье без привлечения бюджетных финансовых средств.

2. В рамках реализации Программы необходимо решение следующих вопросов:

1) нормативно-правового регулирования:

разработка механизмов в выполнении обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении социального жилья и проживающим в ветхом и аварийном муниципальном жилищном фонде;

2) финансового обеспечения:

установление платы за наем жилых помещений в муниципальном жилищном фонде на уровне экономически обоснованной величины, использование платы за наем через аккумулирование средств в бюджете муниципальных образований и направление их на строительство социального жилья для предоставления его гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в получении социального жилья, и строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан, проживающих в муниципальном ветхом и аварийном жилищном фонде;

установить экономически обоснованный уровень платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда.(приложение 2);

предусмотрение в бюджете не менее 5 процентов от доходной части консолидированного бюджета МО «Баргузинский район» , городских округов и поселений на решение проблемы строительства социального жилья для целей удовлетворения потребности в социальном жилье и ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда;

утверждены нормы предоставления социального жилья в соответствии с расчетными нормами предоставления площади жилого помещения, рекомендуемыми данной Программой.

3. Программа включает в себя два уровня решения проблемы переселения граждан из муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда и предоставления социального жилья:

1) республиканский уровень:

Республиканская программа определяет масштаб проблемы, сроки ее решения, потребность в финансовых ресурсах в разрезе муниципальных образований, меры и пути предоставления финансовой поддержки муниципальным образованиям из республиканского бюджета для строительства социального жилья и строительства (приобретения) жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на условиях софинансирования;

2) муниципальный уровень:

Разработка муниципальных программ, содержащих:

а) пообъектные реестры государственных и муниципальных ветхих и аварийных жилых домов (жилых помещений);

б) списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении социального жилья;

в) информацию об объектах строительства, реконструкции и вторичного рынка жилья, планируемых для использования в целях реализации Программы;

г) организационную схему эффективного управления бюджетными средствами, поступающими на программные цели;

д) внесение в расходную часть бюджета средств на реализацию Программы;

е) оформленные решения о начале строительства жилых домов и актов по отводу земельных участков под комплексную застройку для строительства социального жилья;

ж) решение вопросов обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой.

- 4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа предусматривает комплекс мероприятий, который должен быть реализован в течение 2008 - 2025 годов.

В 2008-2009 г.г. необходимо создать методические, организационные и правовые условия:

1) разработку методических основ технической экспертизы и инвентаризации муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда;

2) проведение технической экспертизы и инвентаризации муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда с классификацией жилых зданий по категориям:

здания, восстановление которых невозможно;

здания, восстановление которых технически возможно, но экономически нецелесообразно;

3) установление уровня платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с рекомендуемым Программой (приложение 2);

4) установление очередности сноса и (или) реконструкции жилищного фонда (по районам, микрорайонам, участкам, зданиям) и, соответственно, очередности переселения граждан;

5) реализацию программных мероприятий;

6) обеспечение выполнения обязательств собственника (собственников) жилищного фонда по предоставлению жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении социального жилья и проживающим в ветхом и аварийном муниципальном жилищном фонде;

7) разработку и конкурсный отбор инвестиционных проектов для финансирования комплексной застройки территорий, освобождающихся в результате сноса ветхих и аварийных жилых помещений (жилых домов), в первую очередь территорий, имеющих высокую градостроительную ценность.

Решение проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда и нуждающихся в получении социального жилья в 2008 - 2010 годах будет осуществляться путем финансирования достройки жилых домов высокой степени готовности и покупки жилья, в том числе и на вторичном рынке, благоустроенного применительно к условиям конкретного населенного пункта и отвечающего установленным в Программе нормам.

Последующие годы реализации Программы нацелены на выполнение следующих задач:

1) формирование жилищного фонда для:

переселения граждан из жилых помещений (жилых домов), признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу;

предоставления жилья гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении социального жилья;

2) поэтапное переселение граждан и снос муниципального ветхого жилищного фонда;

3) продолжение подготовки освобожденных земельных участков для новой застройки, передачи в аренду в установленном законом порядке.

- 5. Система программных мероприятий

В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:

1. Правовое и методологическое обеспечение и учет:

1) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", которым установлены порядок признания жилого помещения пригодным для проживания и основания, по которым жилое помещение признается непригодным для проживания, и, в частности, многоквартирный дом признается аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, осуществляется подготовка реестра ветхих и аварийных жилых домов (жилых помещений);

2) в соответствии со статьями 51 - 56 Жилищного кодекса Российской Федерации и Законом Республики Бурятия от 7 июля 2006 года N 1732-III "О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" производится формирование списков граждан, нуждающихся в получении социального жилья.

При разработке муниципальной программы Баргузинского района "Строительство социального жилья и переселение граждан из муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда" предусматривается составление реестров муниципальных ветхих и аварийных жилых домов (жилых помещений). В данные реестры подлежат включению жилые дома, находящиеся в муниципальной собственности, признанные в установленном законодательством порядке непригодными для проживания. Уточняется количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении социального жилья.

Проводимая ревизия списков нуждающихся (1 раз в два года) и полная инвентаризация ветхого и аварийного жилищного фонда с уточнением количества граждан, проживающих в нем (ежегодно), позволит исключить из реестров отремонтированные ветхие жилые дома, а также дублирование учета граждан, числящихся в тех и других списках, и внести соответствующие корректировки в программные мероприятия.

2. Финансово-инвестиционное обеспечение:

1) использование бюджетных ресурсов для переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда и предоставление жилья гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении социального жилья.

Бюджетными ресурсами являются целевые средства республиканского и местных бюджетов, выделяемые на финансирование Программы. Внебюджетными источниками являются средства, образуемые в результате эффективного использования муниципального жилищного фонда, получаемые от платы граждан за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда, вносимой наймодателю в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации (приложение 2);

2) консолидация собственником муниципального жилищного фонда иных финансовых ресурсов для строительства жилья социального назначения и переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда.

Иными источниками реализации Программы могут являться:

средства застройщиков при новом строительстве на земельных участках, освобождаемых от ветхого и аварийного жилищного фонда;

средства организаций, оказывающих помощь своим работникам по переселению из ветхого и аварийного жилищного фонда;

средства граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении социального жилья и проживающих в ветхом и аварийном муниципальном жилищном фонде.

Средства, указанные в приложении 3, используются для реализации указанной Программы, в том числе:

на переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном муниципальном жилищном фонде, которое осуществляется путем строительства (приобретения) жилых помещений;

на строительство жилья социального назначения для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении социального жилья.

- 6. Ресурсное обеспечение Программы

1. Расходы на реализацию Программы составляют 182500 тыс. рублей (в ценах 2007 года). Ожидаемое распределение финансовых ресурсов на реализацию Программы приведено в приложениях 3 и 4.

Затраты на строительство социального жилья в объеме 6,86 тыс. кв. м рассчитаны исходя из количества семей, нуждающихся в предоставлении социального жилья (261 семей), и нормы предоставления жилого помещения, используемой для расчета с учетом состава семей нуждающихся.

Потребность в финансовых ресурсах определена:

из количества жилищного фонда, который необходимо построить для удовлетворения потребности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении социального жилья (6,86 тыс. кв. м), и стоимости одного квадратного метра общей площади строительства жилья для расчета размера субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений гражданами с привлечением средств республиканского бюджета в ценах 2007 года. Для расчета применена стоимость: для сельской местности - 7050 рублей  (приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия от 4 июля 2007 года N 100);

из объема ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда, подлежащего ликвидации с учетом естественного старения. Объем такого жилищного фонда, предусмотренного Программой, составляет 1163,3 тыс. кв. м.

Затраты на строительство жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, определены исходя из стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений гражданами с привлечением средств республиканского бюджета и количества вводимого жилищного фонда для этих целей, определенного в соотношении на один квадратный метр общей площади ликвидируемого жилищного фонда - один квадратный метр общей площади построенного жилищного фонда.

Затраты на строительство социального жилья составляют 182500 тыс. рублей в ценах 2007 года.

Прогноз ставок платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда рассчитан в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия от 31 августа 2007 года N 119. Процент от экономически обоснованной величины ставки за наем жилого помещения приведен в приложении 2.

Затраты на софинансирование программных мероприятий за счет муниципальных образований в размере не менее 5 процентов от консолидированного бюджета каждого муниципального района и городских округов (с учетом бюджетов поселений) составляют 10891900 тыс. рублей.

Потребность в финансировании из республиканского бюджета (10460700 тыс. рублей) рассчитана, как разница между общей потребностью затрат и суммой средств, полученных за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда, и затрат на софинансирование из бюджетов муниципальных образований (5 процентов от доходной части бюджетов муниципальных образований). Объемы финансирования на 2008 - 2025 годы подлежат уточнению при формировании проекта республиканского бюджета исходя из его возможностей. Порядок распределения средств республиканского бюджета устанавливается Правительством Республики Бурятия.

2. Основными критериями распределения ресурсов, полученных на реализацию Программы из республиканского бюджета, между муниципальными образованиями являются:

наличие разработанной и утвержденной представительным органом местного самоуправления муниципальной программы "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в 2008 - 2025 годы";

наличие реестра ветхих и аварийных жилых домов муниципального жилищного фонда;

площадь ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании;

количество человек (семей), проживающих в ветхом и аварийном муниципальном жилищном фонде;

количество человек (семей), состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении социального жилья;

наличие нормативного акта о введении платы за наем жилых помещений;

обеспечение софинансирования мероприятий Программы из средств местных бюджетов (без учета средств, получаемых за счет платы за наем муниципального жилищного фонда) в объеме не менее 5 процентов от доходной части консолидированного бюджета муниципального образования на весь срок реализации Программы;

утверждение нормы предоставления социального жилья в муниципальном образовании в соответствии с расчетными нормами предоставления площади жилого помещения, рекомендуемыми данной Программой.

3. Средства республиканского бюджета как источник дополнительного финансирования могут предоставляться муниципальному образованию до тех пор, пока собственные средства муниципального образования (средства, предусмотренные в местном бюджете, средства, получаемые за наем жилых помещений, привлеченные средства из других источников) не покрывают затраты на строительство социального жилья и строительство (приобретение) жилых домов (помещений) для переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда.

- 7. Механизм реализации Программы

Реализация Программы включает в себя республиканский уровень и уровень муниципального образования.

1. Задачи органов государственной власти на республиканском уровне:

формирование Республиканской целевой программы "Строительство жилья социального назначения и переселение граждан из муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда" на основе обобщения аналогичных муниципальных программ, представляемых органами местного самоуправления;

формирование графика финансирования Программы;

финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, из республиканского бюджета производится только при условии установления в муниципальном образовании платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда;

мониторинг целевого и рационального использования бюджетных средств;

корректировка Программы в соответствии с данными реестра ветхих и аварийных муниципальных жилых домов (жилых помещений);

взаимодействие с государственным заказчиком соответствующей федеральной целевой подпрограммы.

2. Задачи органов местного самоуправления на муниципальном уровне:

формирование муниципальных программ с учетом строительства жилья социального назначения в экономически развивающихся поселениях муниципального образования и строительство (приобретение) жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда, включающих следующие рекомендуемые показатели:

определение объема требуемых инвестиций;

включение в бюджет муниципального образования расходов на софинансирование программных мероприятий ежегодно в объеме не менее 5 процентов от доходной части консолидированного бюджета муниципальных районов, городских округов и поселений;

установление платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда;

выделение и оформление земельных участков под строительство жилых домов, подготовка земельных участков в части обеспечения их инженерной инфраструктурой;

разработка и утверждение плана застройки локальных микрорайонов;

распределение средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, по направлениям: объекты строительства (предпочтение отдается объектам с высокой степенью готовности), реконструкция, приобретение жилья на вторичном рынке;

составление и предоставление отчета о расходовании средств, полученных из республиканского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы;

ежегодная корректировка реестра ветхих и аварийных муниципальных жилых помещений (жилых домов) по состоянию на 1 апреля каждого года;

уточнение один раз в два года списков граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении социального жилья;

определение размера денежных средств, необходимых на строительство (приобретение) жилых помещений для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении социального жилья и проживающих в ветхом и аварийном муниципальном жилищном фонде. Размер денежных средств определяется:

для аварийного и ветхого жилищного фонда - из общей площади ранее занимаемого гражданином жилого помещения, признанного в установленном законодательством порядке непригодным для проживания. При строительстве (приобретении) жилых помещений большей площадью разница, превышающая установленную норму, оплачивается за счет средств переселяемых граждан;

для предоставления социального жилья - из установленной Программой нормы предоставления социального жилья. При предоставлении жилых помещений большей площадью разница, превышающая установленную норму, оплачивается гражданами самостоятельно.

- 8. Управление Программой, формы и методы контроля за

реализацией Программы

Органы местного самоуправления поселении формируют реестр ветхих и аварийных муниципальных жилых домов. МО «Баргузинский район», разрабатывают и утверждают программы, осуществляют контроль за выполнением Программы на местном уровне, участвует в подготовке предложений по порядку переселения граждан, осуществляет учет граждан, нуждающихся в предоставлении социального жилья, согласно жилищному законодательству.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация  МО «Баргузинского района».

- 9. Ожидаемые социально-экономические (экологические)

результаты от реализации Программы

В результате реализации Программы при соблюдении графика финансирования к 2025 году достигается полная ликвидация муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда и обеспечение социальным жильем 261 семей, признанных нуждающимися, по состоянию на 1 января 2007 года (приложение 3).

Система программных мероприятий направлена на то, чтобы после завершения реализации Программы в Баргузинском районе не было жилья с просроченными сроками ремонта (ветхого и аварийного) и очереди граждан, нуждающихся в предоставлении социального жилья. Реализация мероприятий позволит создать муниципальный жилищный фонд, обеспечивающий потребность граждан в социальном жилье.

- Приложение 1

к Муниципальной  целевой

программе "Строительство жилья

социального назначения

и ликвидация ветхого и

аварийного жилищного фонда

в Баргузинском районе

в 2008 - 2025 годы"

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ

СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

| N | Наименование муниципального образования | Кол-во семей, состоя- щих на учете в качес- тве нуждаю- щихся в жилых помеще- ниях | Кол-во семей в сос- таве 1 чел. | Кол-во семей в сос- таве 2 чел. | Кол-во семей в сос- таве 3 чел. | Кол-во семей в сос- таве 4 чел. | Расчетная норма предоставления площади жилого помещения |  |  |  | Площадь жилья, необхо- димого для предос- тавления социаль- ного жилья | Площадь ветхого муници- пального жилищно- го фонда | Площадь естест- венного прироста ветхого и аварий- ного жилищно- го фонда (с 2007 по 2024) | Пло- щадь всего (сумма граф. 10 - 13) | Стои- мость строи- тель- ства 1 кв. м | Потре- бность в финан- совых ресур- сах на строи- тель- ство социа- льного жилья | Потреб- ность в финан- совых ресур- сах на строи- тель- ство жилищ- ного фонда взамен ветхого | Потреб- ность в финан- совых ресурсах на строи- тельство жилья взамен жилищ- ного фонда естест- венного прироста | Потреб- ность в финан- совых ресур- сах всего (сумма граф. 16 - 19) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 кв. м на семью из 1 чел. | 24,5 кв. м на семью из 2-х чел. | 33,5 кв. м на семью из 3-х чел. | 41,5 кв. м на семью из 4-х чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | район | семья | семья | семья | семья | семья | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | тыс. кв. м | руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. |
| 1 | Баргузинский | 261,0 | 89,0 | 55,0 | 107,0 | 10,0 | 1513,0 | 1347,5 | 3584,5 | 415,0 | 6860,0 | 10384,3 | 8640,0 | 25,9 | 7050,0 | 48,4 | 73,2 | 60,9 | 182,5 |

- Приложение 2

к Муниципальной целевой

программе "Строительство жилья

социального назначения

и ликвидация ветхого и

аварийного жилищного фонда

в Баргузинском районе

в 2008 - 2025 годы"

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ

ПЛАТЫ ЗА НАЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОНДА  В МО «Баргузинский район» (%)

| N п/п | Наименование муниципального образования | 2007 (факт) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баргузинский |  | 18 | 26 | 34 | 42 | 52 | 62 | 74 | 80 | 90 | 100 |

- Приложение 3

к Муниципальной целевой

программе "Строительство жилья

социального назначения

и ликвидация ветхого и

аварийного жилищного фонда

в Баргузинском районе

в 2008 - 2025 годы"

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ В

МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» В 2008 - 2025 ГОДЫ

| N | Показатель | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых помещений в муниципальном жилищном фонде на начало года, тыс. кв. м | - | 2598,60 | 2338,74 | 2104,87 | 2108,87 | 2116,88 | 2128,89 | 2144,90 | 2164,91 | 2188,93 | 2216,96 | 2248,98 | 2281,01 | 2313,03 | 2345,06 | 2377,08 | 2409,11 | 2441,13 | 2473,16 | 2505,19 |
| 2 | Количество вводимого жилья для удовлетворения спроса на социальное жилье и для переселения из ветхого жилищного фонда, тыс. кв. м | 1563,60 | - | 0 | 15,636 | 31,272 | 46,908 | 62,544 | 78,18 | 93,816 | 109,452 | 125,088 | 125,088 | 125,088 | 125,088 | 125,088 | 125,088 | 125,088 | 125,088 | 125,088 | 26 |
| 3 | Потребность в финансовых ресурсах для строительства (удовлетворение спроса на социальное жилье и переселение из ветхого жилищного фонда), млн. рублей | 26394,50 | - | 0 | 263,96 | 511,76 | 808,00 | 1055,78 | 1319,73 | 1583,67 | 1847,62 | 2111,56 | 2111,56 | 2111,56 | 2111,56 | 2111,56 | 2111,56 | 2111,56 | 2111,56 | 2111,56 |  |
|  | Источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сумма платежей, собираемых за счет платы за наем муниципальных жилых помещений, млн. рублей | 5041,88 |  | 0 | 95,4136872 | 124,97291 | 155,1238 | 193,050816 | 232,13966 | 279,81912 | 306,030605 | 348,9088 | 393,64049 | 399,58203 | 405,523573 | 411,46512 | 417,40666 | 423,3482 | 429,28975 | 435,23129 |  |
| 3.2 | Сумма от дохода бюджетов муниципальных образований (5% годовых), млн. рублей | 10891,90 |  | 0 | 147,942048 | 273,85 | 398,6 | 513,91 | 625,75 | 686,34 | 733,15 | 772,93 | 788,83 | 814,3 | 838,57 | 860,65 | 860,1 | 859,54 | 858,99 | 858,45 |  |
| 3.3 | Средства республиканского бюджета, млн. рублей | 10460,72 |  | 0 | 28,79 | 113,83 | 254,28 | 348,83 | 461,85 | 617,5 | 808,4 | 989,72 | 929,1 | 897,67 | 867,45 | 839,43598 | 834,05 | 828,67 | 823,27 | 817,87 |  |
| 4 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия с получением жилья по договорам социального найма | 14988 | - | 0 | 149,88 | 299,76 | 449,64 | 599,52 | 749,4 | 899,28 | 1049,16 | 1199,04 | 1199,04 | 1199,04 | 1199,04 | 1199,04 | 1199,04 | 1199,04 | 1199,04 | 1199,04 |  |
| 5 | Ликвидация ветхого жилищного фонда, тыс. кв. м | 1163,28 | - | 0 | 11,6328 | 23,2656 | 34,8984 | 46,5312 | 58,164 | 69,7968 | 81,4296 | 93,0624 | 93,0624 | 93,0624 | 93,0624 | 93,0624 | 93,0624 | 93,0624 | 93,0624 | 93,0624 |  |

- Приложение 4

к Муниципальнойой целевой

программе "Строительство жилья

социального назначения

и ликвидация ветхого и

аварийного жилищного фонда

в Баргузинском районе

в 2008 - 2025 годы"

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ В

БАРГУЗИНСКОМ РАЙОНЕ В 2008 - 2025 ГОДЫ

| N | Показатель | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых помещений в муниципальном жилищном фонде на начало года, тыс. кв. м | - | 48,00 | 43,20 | 38,88 | 38,95 | 39,09 | 39,30 | 39,57 | 39,91 | 40,32 | 40,80 | 41,35 | 41,90 | 42,45 | 43,00 | 43,55 | 44,10 | 44,65 | 45,20 | 45,75 |
| 2 | Количество вводимого жилья для удовлетворения спроса на социальное жилье и для переселения из ветхого жилищного фонда, тыс. кв. м | 25,88 | - | 0,00 | 0,26 | 0,52 | 0,78 | 1,04 | 1,29 | 1,55 | 1,81 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 0,48 |
| 3 | Потребность в финансовых ресурсах для строительства (удовлетворение спроса на социальное жилье и переселение из ветхого жилищного фонда), млн. рублей | 182,50 | - | 0,00 | 1,83 | 3,65 | 5,48 | 7,30 | 9,13 | 10,95 | 12,78 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |  |
|  | Источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сумма платежей, собираемых за счет платы за наем муниципальных жилых помещений, млн. рублей | 74,67 |  | 0,00 | 1,43 | 1,87 | 2,32 | 2,88 | 3,46 | 4,17 | 4,55 | 5,18 | 5,83 | 5,91 | 5,99 | 6,06 | 6,14 | 6,22 | 6,30 | 6,37 |  |
| 3.2 | Сумма от дохода бюджета муниципального образования (5% годовых), млн. рублей | 107,40 |  |  | 0,40 | 1,78 | 3,16 | 4,42 | 5,67 | 6,78 | 8,23 | 8,99 | 8,77 | 8,69 | 8,61 | 8,54 | 8,46 | 8,38 | 8,30 | 8,23 |  |
| 3.3 | Средства республиканского бюджета, млн. рублей | 0,43 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия с получением жилья по договорам социального найма | 261 | - | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |
| 5 | Ликвидация ветхого жилищного фонда, тыс. кв. м | 19,02 | - | 0,00 | 0,19 | 0,38 | 0,57 | 0,76 | 0,95 | 1,14 | 1,33 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |  |